СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.05.2023										№ 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2022 год

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 14 от 06.10.2015 «О дорожном фонде Куликовского сельского поселения», Совет Куликовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2022 год согласно приложения к настоящему решению.

Председатель

Совета Куликовского сельского поселения			А.Л. Репников

Глава Куликовского сельского поселения				В.В. Балякно

Приложение

к решению Совета Куликовского сельского поселения от 25.05.2023 № 14

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Куликовского сельского поселения за 2022 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения | 929 402,11 | 622 305,00 | 67,0 | Произведено финансирование по фактически заключенным договорам |
| Ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения | 498 702,31 | 99 700,00 | 20,0 | Произведено финансирование по фактически заключенным договорам |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях | 4 219 501,89 | 4 219 501,89 | 100,0 | Выполнение работ: по ремонту автомобильных дорог по ул. Степная (от ул. Гагарина до ул. Молодёжная) и переулок Школьный (от д. № 15 до ул. Набережная) в с. Куликово Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области по м.к. № 1 от 05.07.2021 года, по ремонту автомобильной дороги по ул. Гагарина (от д. № 10 до д. № 24) в с. Куликово Куликовского сельского поселения м.к. № 3/10-2022 от 03.10.2022 года, отремонтировано 3 058,0 кв. м дороги по постановлению Правительства Омской области 86-П от 14.03.2019 Обл.94,7979348839 %, мест. 5,2020651161 % |
| ИТОГО | 5 647 606,31 | 4 941 506,89 | 87,50 |  |